**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЯБЛОНОВО-ГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3**

**от 11 января 2021 года**

**с. Яблоновый Гай**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие Яблоново-Гайского муниципального образования**

**Ивантеевского муниципального района Саратовской области»**

*(с изменениями от 09.02.2021 года № 6а, от 28.04.2021 года № 20*

*от 09.06.2021 года № 35, 21.12.2021 года № 72, от 30.12.2021 года № 77,*

*от 10.01.2022 года № 1а, от 11.02.2022 года № 17)*

На основании Постановления администрации Яблоново-Гайского муниципального образования № 45а от 26.10.2020 г. «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Яблоново-Гайского муниципального образования, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Яблоново-Гайского муниципального образования», администрация Яблоново-Гайского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области» согласно (приложение №1, №2, №3), паспорт муниципальной программы «Развитие Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области»

2. Признать утратившими силу с 01.01.2021 года постановление администрации Яблоново-Гайского муниципального образования:

-Постановление Администрации Яблоново-Гайского муниципального образования от 26.09.2017г. № 41 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление мероприятий по организации культурного досуга и обеспечения жителей Яблоново-Гайского муниципального образования услугами организаций культуры на 2018-2020 годы» с изменениями от 29.12.2017 года № 58, от 25.12.2019 года № 92в.

3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Яблоново-Гайский вестник» Яблоново-Гайского муниципального образования.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2021 года.

Строки «Основные задачи Программы», «Основные цели Программы», «Объемы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» Раздел 1. Паспорт муниципальной программы вступают в силу с 1 января 2022 года.

Пункт 7 абзаца 1 Паспорта муниципальной программы вступает в силу с 1 января 2022 года.

Раздел 3. «Цели и задачи муниципальной программы» в редакции постановления от 21.12.2021 года № 72 вступает в силу с 1 января 2022 года.

Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Яблоново-Гайского муниципального образования» вступает в силу с 1 января 2022 года.

Приложение 2, 3 к муниципальной Программе «Развитие Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области» в редакции постановления от 21.12.2021 года № 72 вступает в силу с 1 января 2022 года

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Яблоново-Гайского

муниципального образования Г.В. Баннов

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Яблоново-Гайского

муниципального образования

от 11.01.2021 года № 3

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « РАЗВИТИЕ ЯБЛОНОВО-ГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области» | |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»  - Устав Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района | |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского района Саратовской области | |
| Основные задачи Программы | - организация и содержание памятников, мест захоронений;  - создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования;  - выполнение текущих регламентных мероприятий по содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог сельского поселения. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту улично-дорожной сети и автомобильных дорог. | |
| Основные цели Программы | - совершенствование организации и содержании мест захоронения;  - организация и проведение мероприятий, посвященных государственным календарным праздникам, значимым событиям и памятным датам;  - обеспечение сохранности и модернизации существующей на территории сельского поселения улично-дорожной сети и автомобильных дорог. | |
| Сроки реализации  Программы | 2021 – 2025 годы | |
| Объемы и источники финансирования Программы | | Общий объем финансового обеспечения программы за счет всех источников финансирования составляет 5883,7 тыс. рублей  местный бюджет – 2848,7 тыс. рублей,  областной бюджет – 3035,0 в том числе по годам:  2021 год – 1471,7 тыс. рублей;  2022 год – 3070,2 тыс. рублей;  2023 год – 668,4 тыс. рублей;  2024 год – 663,4 тыс.рублей (прогнозно);  2025 год – 10,0 тыс.рублей (прогнозно);  По программе:  подпрограмма  1) «Благоустройство» – 1818,5 тыс. рублей;  подпрограмма  2) Обеспечение культурного досуга жителей муниципального образования» - 59,0 тыс. рублей  3) "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Яблоново-Гайского муниципального образования " – 4006,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  Программы | - улучшение состояния территории кладбища;  - улучшение качества жизни и отдыха жителей Яблоново-Гайского муниципального образования;  - реконструкция автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов;  - капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог; | |
| Система организации контроля над реализацией  программы | Администрация Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского района Саратовской области в соответствии с ее полномочиями | |

Муниципальная программа «Развитие Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области», разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти, относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания, включая и благоустройство территории поселения. К вопросам местного значения в данном разделе относятся:

• владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

• создание условий для массового отдыха жителей поселения и обустройство зоны отдыха (парка);

• организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

• организация благоустройства и озеленения территории поселения;

•использование и охрана лесных насаждений, расположенных в границах Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области;

• благоустройство и содержание мест захоронения.

* дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реализация данной муниципальной программы позволит существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на территории поселения, повысит привлекательность и качество проживания населения.

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Реализация данной программы должно оказать положительное влияние на качества жизни населения. Благоустройство территории представляет собой мероприятия, направленные на создание благоприятных условий жизни и сводится к решению следующих видов работ:

* сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия(памятников истории и культуры);
* содержание мест захоронения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния Яблоново-Гайского муниципального образования, создания комфортных условий проживания населения, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**Раздел 2. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем**

Необходимость обеспечения надлежащего содержания и улучшения состояния объектов благоустройства является одним из основных элементов развития поселения.

Благоустройство территории поселения, включает обеспечение мер, направленных на создание здоровых и удобных условий проживания населения, формирование благоприятной среды жизнедеятельности граждан, включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни.

В настоящее время на территории поселения фактически отсутствуют урны для сбора мусора, что приводит к загрязненности территории. Согласно СапПиН 42-128-4690-88 на всех площадях и улицах, парках и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Содержание мест захоронения является полномочием муниципального образования.

**Раздел 3. «Цели и задачи муниципальной программы»**

Целью муниципальной программы является сохранение и развитие культурного пространства образования, улучшение качества благоустройства образования. Для достижения поставленных целей предусмотрено решение следующих задач:

1) организация и содержание памятников, мест захоронений;

2)обеспечение чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования;

3) озеленение территории внутри населенных пунктов;

Решение данных задач предполагается осуществлять в рамках реализации следующей подпрограммы: Подпрограмма 1 «Благоустройство».

4) организация и проведение мероприятий, посвященных государственным календарным праздникам, значимым событиям и памятным датам.

Решение данной задачи предполагается осуществлять в рамках реализации следующей подпрограммы: Подпрограмма 2 «Обеспечение культурного досуга жителей муниципального образования».

5) выполнение текущих регламентных мероприятий по содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог сельского поселения. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту улично-дорожной сети и автомобильных дорог.

Решение данной задачи предполагается осуществлять в рамках реализации следующей подпрограммы: Подпрограмма 3 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Яблоново-Гайского муниципального образования».

**Раздел 4. Внесение изменений и дополнений в Программу**

Дополнения и изменения в настоящую Программу вносятся в соответствии с Уставом Яблоново-Гайского муниципального образования в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Саратовской области, а также в целях исключения или включения в Программу дополнительных положений.

Внесение изменений и дополнений в Программу могут относиться к формулировкам текста, наименованию мероприятий, их стоимости и срокам реализации.

**Раздел 5. Характеристика Подпрограмм муниципальной Программы**

**Подпрограмма «Благоустройство»**

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Программа «Благоустройство» |
| Основания для разработки Подпрограммы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»  - Устав Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация Яблоново-Гайского муниципального образования муниципального района Саратовской области |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Яблоново-Гайского муниципального образования муниципального района Саратовской области |
| Основные задачи Подпрограммы | - организация и содержание памятников, мест захоронений  - обеспечение чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования  - озеленение территории внутри населенных пунктов |
| Основные цели Подпрограммы | - совершенствование организации и содержании мест захоронения;  - соблюдение и поддержание чистоты и порядка на территории муниципального образования; |
| Сроки реализации  Подпрограммы | 2021 – 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения программы за счет всех источников финансирования составляет 1818,5 тыс. рублей  из них:  местный бюджет – 829,5 тыс. рублей,  областной бюджет – 989,0 в том числе по годам:  2021 год – 1461,7 тыс. рублей  2022 год – 356,8 тыс. рублей;  2023 год – 0,0 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс.рублей (прогнозно);  2025 год – 0,0 тыс.рублей (прогнозно); |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  Подпрограммы | - изменение внешнего вида населенных пунктов и территорий общего пользования;  - улучшение состояния территории кладбища;  - создание благоприятных условий |
| Система организации контроля над реализацией  Подпрограммы | Администрация Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района в соответствии с ее полномочиями |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Яблоново-Гайского муниципальное образование ведет целенаправленную деятельность по благоустройству поселения.

Реализация данной Подпрограммы должно оказать положительное влияние на изменения в социально-трудовой сфере села в части повышения уровня и качества жизни населения. Благоустройства территории представляет собой мероприятия, направленные на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования, и сводится к решению следующих видов работ:

* содержание мест захоронения;
* обеспечение чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования;
* озеленение территории внутри населенных пунктов

Реализация данной Подпрограммы позволит существенно улучшить санитарную и экологическую обстановку на территории поселения, повысит привлекательность и качество проживания населения.

**Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы**

Целями и задачами Подпрограммы являются:

* повышение уровня благоустройства территории населенных пунктов Яблоново-Гайского муниципального образования;
* создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха жителей поселения;
* установление единого порядка содержания территорий муниципального образования;
* привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;
* **Раздел 3. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем**

Необходимость обеспечения надлежащего содержания и улучшения состояния объектов благоустройства является одним из основных элементов развития поселения.

Благоустройство территории поселения, включает обеспечение мер, направленных на создание здоровых и удобных условий проживания населения, формирование благоприятной среды жизнедеятельности граждан, включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни.

В настоящее время на территории поселения фактически отсутствуют урны для сбора мусора, что приводит к загрязненности территории. Согласно СапПиН 42-128-4690-88 на всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Содержание мест захоронения является полномочием муниципального образования.

**Раздел 4. Внесение изменений и дополнений в Подпрограммы**

Дополнения и изменения в настоящую Подпрограмму вносятся в соответствии с Уставом Яблоново-Гайского муниципального образования в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Саратовской области, а также в целях исключения или включения в Подпрограмму дополнительных положений.

Внесение изменений и дополнений в Подпрограмму могут относиться к формулировкам текста, наименованию мероприятий, их стоимости и срокам реализации.

**Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы**

Реализация основных мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Яблоново-Гайского муниципального образования.

Общий объем финансового обеспечения программы за счет всех источников финансирования составляет 1818,5 тыс. рублей

местный бюджет – 829,5 тыс. рублей,

областной бюджет – 989,0 в том числе по годам:

2021 год – 1461,7 тыс. рублей

2022 год – 356,8 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс.рублей (прогнозно);

2025 год – 0,0 тыс.рублей (прогнозно);

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета на очередной финансовой год и плановый период.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения программы приведены в приложении № 3 к программе.

**Подпрограмма «Обеспечение культурного досуга жителей муниципального образования»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Название  Подпрограммы | Подпрограмма «Обеспечение культурного досуга жителей муниципального образования» |
| Срок реализации  Подпрограммы | 2021-2025 годы |
| Основание  для разработки  Подпрограммы | Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 26.04.2007 №63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведение в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» |
| Источники и  объемы  финансирования  Подпрограммы | Источник финансирования Подпрограммы бюджет Яблоново-Гайского муниципального образования. Объем финансирования Подпрограммы составляет 59,0 тыс. рублей  Бюджет Яблоново-Гайского муниципального образования 59,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 10,0 тыс. рублей;  2022 год – 14,0 тыс. рублей;  2023 год – 15,0 тыс. рублей;  2024 год – 10,0 тыс.рублей (прогнозно);  2025 год – 10,0 тыс.рублей (прогнозно); |
| Цель Подпрограммы | Сохранение и развитие культурного пространства муниципального образования |
| Ожидаемые  результаты | Повышение культурного уровня и формирование ценностных  ориентиров населения |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

В настоящее время на территории Яблоново-Гайского муниципального образования существует дефицит на рынке услуг в социально-культурной сфере, культурного досуга и отдыха жителей села. В ходе реализации Подпрограммы произойдет увеличение обеспечения конституционного права граждан на участие в культурной жизни села, удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры, организации культурного досуга и отдыха жителей села.

Мероприятия посвященным государственным календарным праздникам, значимым событиям и памятным датам, разработанные в данной подпрограмме включают в себя празднование:

-масленицы;

-день села;

-23 февраля;

- 8 Марта – международный женский день;

- 9 Мая - празднование Великой Победы, (Подарочные наборы ветеранам);

- возложение венков к мемориалу и памятникам Ветеранам ВОВ.

**Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является сохранение и развитие культурного пространства муниципального образования. Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования.

**Раздел 3. Прогноз конечных результатов Подпрограммы, сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы должны стать:

- Повышение культурного уровня и формирование ценностных ориентиров населения;

- Формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества.

**Раздел 4. Внесение изменений и дополнений в Подпрограммы**

Дополнения и изменения в настоящую Подпрограмму вносятся в соответствии с Уставом Яблоново-Гайского муниципального образования в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Саратовской области, а также в целях исключения или включения в Подпрограмму дополнительных положений.

Внесение изменений и дополнений в Подпрограмму могут относиться к формулировкам текста, наименованию мероприятий, их стоимости и срокам реализации.

**Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы**

Реализация основных мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Яблоново-Гайского муниципального образования.

Общий объем финансового обеспечения программы за счет всех источников финансирования составляет 59,0 тыс. рублей

местный бюджет – 59,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 10,0 тыс. рублей

2022 год – 14,0 тыс. рублей;

2023 год – 15,0 тыс. рублей;

2024 год – 10,0 тыс.рублей (прогнозно);

2025 год – 10,0 тыс.рублей (прогнозно);

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета на очередной финансовой год и плановый период в порядке, установленном Правительством области.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения программы приведены в приложении № 3 к программе.

**Подпрограмма**

**«**Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Яблоново-Гайского муниципального образования**»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Яблоново-Гайского муниципального образования» (далее - подпрограмма) |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| Исполнители мероприятий Подпрограммы | Администрация Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| Цель подпрограммы | Соответствие автомобильных дорог муниципального значения требованиям безопасности дорожного движения, формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |
| Задачи подпрограммы | обеспечение функционирования сети автомобильных дорог муниципального значения; |
| развитие сети автомобильных дорог муниципального значения; |
| формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2022 - 2024 годы, реализуется в один этап |
| Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) | «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Яблоново-Гайского муниципального образования**»** - 4006,2 **тыс. рублей**, **из них:**   |  | | --- | | местный бюджет – 1960,2 тыс. рублей,  областной бюджет – 2046,0 тыс. рублей в том числе по годам: | | 2022 год – 2699,4 тыс. рублей;  2023 год – 653,4 тыс. рублей;(прогнозно)  2024 год – 653,4 тыс.рублей (прогнозно);  Средства муниципального дорожного фонда на период  2022-2024годы уточняются при формировании бюджета на  очередной финансовый год. | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | реконструкция автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов;  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог; |
|  |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития,**

**обоснование включения в муниципальную программу**

Автомобильные дороги являются неотъемлемой частью единой транспортной системы Ивантеевского района Саратовской области. Состояние и развитие сети автомобильных дорог имеет исключительное значение, поскольку дороги обеспечивают базовые условия жизнедеятельности общества и являются важным инструментом достижения социальных, экономических и других показателей.

Низкий технический уровень состояния дорог ведет к увеличению издержек пользователей автомобильных дорог: дополнительных затрат времени и топлива, а также износа транспортных средств, что напрямую влияет на цену товаров и услуг.

**2. Цели, задачи, целевые показатели подпрограммы,**

**описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и**

**этапов реализации подпрограммы**

Приоритетным направлением в сфере дорожного хозяйства являются:

обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог муниципального значения, поддержание ее транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта за счет выполнения мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту;

повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения.

Целью реализации подпрограммы является соответствие автомобильных дорог муниципального значения требованиям безопасности дорожного движения, формированию единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:

обеспечение функционирования сети автомобильных дорог муниципального значения;

развитие сети автомобильных дорог муниципального значения;

формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения.

Для решения задачи обеспечения функционирования существующей сети автомобильных дорог муниципального значения, поддержания ее транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта необходимо рациональное распределение финансовых ресурсов между мероприятиями по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для решения задачи развития сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог.

**Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы**

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств муниципального дорожного фонда.

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области» - 4006,2 **тыс. рублей**, **из них:**

|  |
| --- |
| местный бюджет – 1960,2 тыс. рублей,  областной бюджет – 2046,0 тыс. рублей, в том числе по годам: |
| 2022 год – 2699,4 тыс. рублей;  2023 год – 653,4 тыс. рублей;(прогнозно)  2024 год – 653,4 тыс.рублей (прогнозно);  Средства муниципального дорожного фонда на период 2022-2024годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |

**Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

- увеличение общей протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Яблоново-Гайского муниципального образования.

Глава Яблоново-Гайского муниципальногообразования

Ивантеевского муниципального

района Саратовской области Г.В. Баннов

Приложение 1 к муниципальной Программе

«Развитие Яблоново-Гайского

муниципального образования Ивантеевского

муниципального района Саратовской области»

**Сведения о целевых показателях муниципальной программы**

**«Развитие Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измере-ния | Значение показателей\* | | | | | |
| текущий год 2020  (оценка)\*\* | 2021  (факт) | 2022  (план) | 2023  (план) | 2024  (план) | 2025  (план) |
| **Подпрограмма «Благоустройство»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования | ед. |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение культурного досуга жителей муниципального образования»** | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество культурно-досуговых мероприятий | ед. |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Яблоново-Гайского муниципального образования»** | | | | | | | | |
| 3.1 | Ремонт автомобильных дорог | ед. |  |  |  |  |  |  |

Глава Яблоново-Гайского муниципального образования

Ивантеевского муниципального

района Саратовской области Г.В. Баннов

Приложение 2 к муниципальной Программе

«Развитие Яблоново-Гайского

муниципального образования Ивантеевского

муниципального района Саратовской области»

**Перечень основных мероприятий муниципальной Программы**

**«Развитие Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Подпрограмма "Благоустройство"** | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования  **В том числе:**  Реализации инициативных проектов.  1. «Благоустройство общественной территории по ул. Чапаева с. Яблоновый Гай Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области» | Администрация Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского района Саратовской области | 2021 | 2021 | Установка нового ограждения по периметру сквера, устройство дорожек из тротуарной плитки | Подходы к оборудованию в сырую погоду затруднителен, неудовлетворительный внешний вид центра села | Благоустройство общественной территории |
|  | 2. «Устройство спортивной площадки, расположенной по адресу: ул. Чапаева с. Яблоновый Гай Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области» | Администрация Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского района Саратовской области | 2022 | 2022 | Установка спортивного оборудования и покрытия площадки | Создание условий для организации досуга жителей, развития физической культуры и спорта | Благоустройство общественной территории |
| 1.2 | Озеленение территории внутри населенных пунктов | Администрация Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского района Саратовской области | 2021 | 2021 | Уборка сорной растительности в селе | Зарастание территории села растительностью | Поддержание территории населенных пунктов в чистоте, привитие молодежи социально значимых ценностей |
| **Подпрограмма "Обеспечение культурного досуга жителей муниципального образования"** | | | | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий, посвященным государственным календарным праздникам, значимым событиям и памятным датам | Администрация Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского района Саратовской области | 2021 | 2025 | Повышение культурного уровня и формирование ценностных ориентиров населения, формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества | Снижение уровня удовлетворенности населения предоставленными муниципальными услугами, снижение интереса населения к культурным ценностям | Осуществление выполнения установленной задачи |
| **Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Яблоново-Гайского муниципального образования»** | | | | | | | |
| 3.1 | «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений»  Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | Администрация Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского района Саратовской области | 2022 | 2024 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Не соответствие дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям | Прирост протяженности автомобильных дорого общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям |
| 3.2 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда  **В том числе:**  Разработка проектно сметной документации, проведение государственной экспертизы, осуществление строительного контроля | Администрация Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского района Саратовской области | 2022 | 2024 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Не соответствие дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям | Прирост протяженности автомобильных дорого общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям |

Глава Яблоново-Гайского муниципального образования

Ивантеевского муниципального

района Саратовской области Г.В. Баннов

Приложение 3 к муниципальной Программе

«Развитие Яблоново-Гайского

муниципального образования Ивантеевского

муниципального района Саратовской области»

**Система мероприятий**

**Программы «Развитие Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование**  **Мероприятий** | **Ответственный**  **исполнитель** | | **Источники финансового обеспечения** | **Объемы финансового обеспечения (всего) (тыс. руб.)** | | **в том числе по годам реализации**  (**тыс. руб.)** | | | | |
| **2021 год** | **2022 год** | **2023год** | **2024год**  **(прогнозно)** | **2025год**  **(прогнозно)** |
| **Подпрограмма «Благоустройство»** | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.1.**  Обеспечение чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования  **В том числе:**  Реализации инициативных проектов.  1. «Благоустройство общественной территории по ул. Чапаева с. Яблоновый Гай Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области» | Администрация Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского района Саратовской области | **областной бюджет** | | **989,0** | **989,0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **местный бюджет** | | **451,7** | **451,7** | |  |  |  |  |
| 2. «Устройство спортивной площадки, расположенной по адресу: ул. Чапаева с. Яблоновый Гай Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области» | **местный бюджет** | | **356,8** | **0** | | **356,8** | **0** | **0** | **0** |
| **Основное мероприятие 1.2.**  Озеленение территории внутри населенных пунктов | Администрация Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского района Саратовской области | **местный бюджет** | | **21,0** | **21,0** | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:** | | **ВСЕГО по 1 подпрограмме** | | **1818,5** | **1461,7** | | **356,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма "Обеспечение культурного досуга жителей муниципального** | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 2.1.**  Организация и проведение мероприятий, посвященным государственным календарным праздникам, значимым событиям и памятным датам | Администрация Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского района Саратовской области | **местный бюджет** | | **59,0** | | **10,0** | **14,0** | **15,0** | **10,0** | **10,0** |
| **ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:** | | **ВСЕГО по 2 подпрограмме** | | **59,0** | | **10,0** | **14,0** | **15,0** | **10,0** | **10,0** |
| **Подпрограмма «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Яблоново-Гайского муниципального образования»** | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 3.1.**«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений»  1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда | Администрация Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского района Саратовской области | **областной бюджет** | | **2046,0** | **0** | | **2046,0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств муниципального дорожного фонда  **В том числе:**  Разработка проектно сметной документации, проведение государственной экспертизы, осуществление строительного контроля | Администрация Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского района Саратовской области | **местный бюджет** | | **1960,2** | **0** | | **653,4** | **653,4** | **653,4** | **0** |
| **150,0** | **0** | | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **0** |
| **ИТОГО:** | | **областной бюджет** | | **2046,0** | **0** | | **2046,0** | **0** | **0** | **0** |
| **местный бюджет** | | **1960,0** | **0** | | **653,4** | **653,4** | **653,4** | **0** |
| **ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:** | | **ВСЕГО по 3 подпрограмме** | | **4006,2** | **0** | | **2699,4** | **653,4** | **653,4** | **0** |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | |  | | **5883,7** | **1471,7** | | **3070,2** | **668,4** | **663,4** | **10,0** |

Глава Яблоново-Гайского муниципального образования

Ивантеевского муниципального района Саратовской области Г.В. Баннов